# 📋 PLAN DE REFACTORIZACIÓN DE APP.PY

## Documento de Análisis y Estrategia de Reestructuración

Autor: Daniel (con asistencia de Claude)
Fecha: Noviembre 2025
Versión: 1.0
Archivo Objetivo: app.py (6,587 líneas)

## 📊 ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

### 1. Estadísticas Generales

Total de líneas: 6,587
Total de clases: 3
Total de métodos: ~252
Complejidad: CRÍTICA ⚠️
Mantenibilidad: BAJA ⚠️

### 2. Desglose por Clase

#### AppModel (líneas 191-993)

- Líneas: ~802

- Métodos: ~73

- Responsabilidad: Gestión del modelo de datos

- Estado: 🟡 Moderadamente complejo

- Problemas:

  - Mezcla lógica de datos con señales PyQt

  - Acceso directo a repositorios (debería delegar más)

  - Algunos métodos podrían estar en servicios separados

#### MainView (líneas 993-1354)

- Líneas: ~361

- Métodos: ~13

- Responsabilidad: Interfaz principal de usuario

- Estado: 🟢 Relativamente bien estructurado

- Problemas mínimos:

  - Podría beneficiarse de separación de widgets complejos

  - Algunos métodos helper podrían extraerse

#### AppController (líneas 1354-6477) 🔴 PROBLEMA CRÍTICO

- Líneas: ~5,123 (78% del archivo)

- Métodos: ~166

- Responsabilidad: “TODO” (Dios objeto)

- Estado: 🔴 CRÍTICO - Requiere refactorización urgente

- Problemas principales:

  - Violación del Principio de Responsabilidad Única (SRP)

    - Gestiona navegación

    - Maneja lógica de negocio

    - Controla diálogos

    - Gestiona workers/threads

    - Orquesta reportes

    - Coordina cálculos

    - Maneja cámaras y QR

    - Gestiona exportación/importación

  - Métodos Agrupados por Funcionalidad (estimación):

    - Navegación y UI: ~20 métodos

    - Gestión de productos: ~25 métodos

    - Cálculos y simulación: ~30 métodos

    - Reportes: ~15 métodos

    - Gestión de trabajadores: ~10 métodos

    - Gestión de máquinas: ~12 métodos

    - Preprocesos: ~15 métodos

    - Lotes: ~10 métodos

    - QR y trazabilidad: ~8 métodos

    - Exportación/Importación: ~10 métodos

    - Helpers y utilidades: ~11 métodos

### 3. Dependencias Externas en app.py

# Módulos locales referenciados
- database.database_manager
- database.repositories (11 repositorios)
- calendar_helper
- constants
- utils
- importer
- report_strategy (3 clases)
- schedule_config
- simulation_engine (2 clases)
- visualization_generator
- ui.dialogs (17 diálogos diferentes)
- ui.widgets (14 widgets diferentes)
- core.camera_manager
- core.qr_scanner
- core.qr_generator
- core.label_manager

### 4. Análisis de Acoplamiento

AppController tiene dependencias directas con: - ✅ AppModel (correcto) - ✅ MainView (correcto) - ✅ ScheduleConfig (correcto) - ⚠️ 11 Repositorios (debería ir a través de servicios) - ⚠️ CameraManager, QrScanner, QrGenerator (debería encapsularse) - ⚠️ Lógica de reportes (debería estar en capa de servicio) - ⚠️ Lógica de cálculos (debería estar en capa de servicio)

## 🎯 OBJETIVOS DE LA REFACTORIZACIÓN

### Meta Principal

Reducir app.py de 6,587 líneas a ~1,500 líneas (reducción del 77%)

### Objetivos Específicos

- Separar el AppController en múltiples controladores especializados

  - Crear un controlador por área funcional

  - Reducir AppController a ~400 líneas (solo coordinación)

- Introducir una capa de Servicios

  - Mover lógica de negocio fuera de controladores

  - Servicios reutilizables y testeables

- Mejorar la estructura del proyecto

- app/
├── main.py                    (~200 líneas - punto de entrada)
├── controllers/
│   ├── __init__.py
│   ├── base_controller.py     (~100 líneas)
│   ├── main_controller.py     (~400 líneas - coordinador principal)
│   ├── product_controller.py  (~300 líneas)
│   ├── calculation_controller.py (~350 líneas)
│   ├── report_controller.py   (~250 líneas)
│   ├── worker_controller.py   (~200 líneas)
│   ├── machine_controller.py  (~200 líneas)
│   ├── preproceso_controller.py (~200 líneas)
│   ├── lote_controller.py     (~150 líneas)
│   └── traceability_controller.py (~200 líneas)
├── services/
│   ├── __init__.py
│   ├── product_service.py     (~300 líneas)
│   ├── calculation_service.py (~400 líneas)
│   ├── report_service.py      (~300 líneas)
│   ├── import_export_service.py (~250 líneas)
│   └── traceability_service.py (~200 líneas)
├── models/
│   └── app_model.py          (~800 líneas - movido desde app.py)
└── views/
    └── main_view.py          (~400 líneas - movido desde app.py)

- Mantener compatibilidad

  - No romper la interfaz existente

  - Migración incremental

  - Tests en cada paso

## 📋 HOJA DE RUTA DE REFACTORIZACIÓN

## FASE 1: PREPARACIÓN Y ANÁLISIS (2-3 días)

### Objetivo

Documentar completamente el código actual y preparar el entorno.

### Día 1: Auditoría Completa de Métodos

Crear archivo: INVENTARIO_APP_CONTROLLER.md

Para cada método en AppController: - ✅ Estado actual - 📝 Funcionalidad - 🎯 Controlador/Servicio destino - 📊 Dependencias - ⚠️ Riesgos - 🔗 Métodos relacionados

Categorías de métodos:

### NAVEGACIÓN Y UI (MainController)
- switch_page()
- _update_ui_for_role()
- show_help()
- ...

### PRODUCTOS (ProductController + ProductService)
- _connect_add_product_signals()
- add_product_to_db()
- edit_product()
- delete_product()
- _on_add_product()
- _on_edit_product()
- ...

### CÁLCULOS (CalculationController + CalculationService)
- _connect_calculate_signals()
- iniciar_calculo()
- calcular_tiempos_producto()
- display_simulation_results()
- handle_optimizer_finished()
- ...

### REPORTES (ReportController + ReportService)
- _connect_reportes_signals()
- _on_search_items()
- _on_item_selected()
- _generate_report_historial_iteracion()
- _generate_report_pila()
- ...

### [Continuar con todas las categorías...]

### Día 2: Mapeo de Dependencias

Crear archivo: MAPA_DEPENDENCIAS.md

## AppController Dependencies Graph

### Repositories (via AppModel)
- product_repo
- worker_repo
- machine_repo
- pila_repo
- preproceso_repo
- lote_repo
- tracking_repo
- label_counter_repo

### Managers/Helpers
- camera_manager
- qr_scanner
- qr_generator
- label_manager
- schedule_manager

### Services (to be created)
- ProductService
- CalculationService
- ReportService
- ImportExportService
- TraceabilityService

### UI Components
- MainView
- 17 Dialog types
- 14 Widget types

### Día 3: Tests Baseline

Crear archivo: tests/test_app_baseline.py

import pytest
from app import AppController, AppModel, MainView
from database.database_manager import DatabaseManager
from schedule_config import ScheduleConfig

class TestAppBaseline:
    """Tests para documentar el comportamiento actual"""
    
    @pytest.fixture
    def app_components(self):
        db = DatabaseManager(":memory:")
        schedule_config = ScheduleConfig(db)
        model = AppModel(db)
        view = MainView()
        controller = AppController(model, view, schedule_config)
        
        yield {
            'db': db,
            'model': model,
            'view': view,
            'controller': controller
        }
        
        db.close()
    
    def test_product_workflow(self, app_components):
        """Documenta flujo completo de producto"""
        controller = app_components['controller']
        
        # Simular adición de producto
        product_data = {
            'codigo': 'TEST001',
            'descripcion': 'Test Product',
            'departamento': 'Montaje',
            'tipo_trabajador': 1
        }
        
        # Test que el método existe y funciona
        result = controller.add_product_to_db(product_data)
        assert result is True
        
        # Verificar en BD
        products = controller.model.db.get_all_products()
        assert any(p[0] == 'TEST001' for p in products)
    
    def test_calculation_workflow(self, app_components):
        """Documenta flujo de cálculo"""
        controller = app_components['controller']
        
        # Crear producto de prueba
        # Ejecutar cálculo
        # Verificar resultados
        # ...
    
    # Más tests documentando comportamiento actual...

### Checklist Fase 1

- ☐ INVENTARIO_APP_CONTROLLER.md completo (~166 métodos)

- ☐ MAPA_DEPENDENCIAS.md completo

- ☐ Tests baseline pasando (100% cobertura del flujo actual)

- ☐ Backup de app.py: cp app.py app_BACKUP_original.py

- ☐ Crear rama: git checkout -b feature/refactor-app-architecture

## FASE 2: CREACIÓN DE ESTRUCTURA (3-4 días)

### Objetivo

Crear la nueva estructura de carpetas y archivos base sin romper nada.

### Día 1: Crear Estructura de Carpetas

# Crear estructura de directorios
mkdir -p app/controllers
mkdir -p app/services
mkdir -p app/models
mkdir -p app/views

# Crear archivos __init__.py
touch app/__init__.py
touch app/controllers/__init__.py
touch app/services/__init__.py
touch app/models/__init__.py
touch app/views/__init__.py

### Día 2: Mover Clases Simples

#### 1. Mover AppModel

Crear: app/models/app_model.py

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Modelo principal de la aplicación.
Gestiona el estado y las señales de la aplicación.
"""

import logging
from PyQt6.QtCore import QObject, pyqtSignal
from database.database_manager import DatabaseManager

class AppModel(QObject):
    """Modelo de la aplicación."""
    
    # Señales
    product_added_signal = pyqtSignal(str)
    product_updated_signal = pyqtSignal()
    product_deleted_signal = pyqtSignal()
    pilas_changed_signal = pyqtSignal(str, str)
    workers_changed_signal = pyqtSignal()
    machines_changed_signal = pyqtSignal()
    prep_steps_changed_signal = pyqtSignal()

    def __init__(self, db_manager: DatabaseManager):
        super().__init__()
        self.db = db_manager
        
        # Acceso a repositorios
        self.product_repo = db_manager.product_repo
        self.worker_repo = db_manager.worker_repo
        self.machine_repo = db_manager.machine_repo
        self.pila_repo = db_manager.pila_repo
        self.preproceso_repo = db_manager.preproceso_repo
        self.lote_repo = db_manager.lote_repo
        
        self.logger = logging.getLogger("EvolucionTiemposApp")
        
        # [COPIAR RESTO DE MÉTODOS DE AppModel DESDE app.py]

#### 2. Mover MainView

Crear: app/views/main_view.py

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Vista principal de la aplicación.
Gestiona la interfaz de usuario principal.
"""

import logging
from PyQt6.QtWidgets import QMainWindow, QMessageBox, QApplication
from PyQt6.QtCore import QSize, Qt
from PyQt6.QtGui import QIcon

# [Imports de widgets...]

class MainView(QMainWindow):
    """Vista principal de la aplicación."""
    
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.logger = logging.getLogger("EvolucionTiemposApp")
        self.controller = None
        
        # [COPIAR RESTO DE MainView DESDE app.py]

#### 3. Crear BaseController

Crear: app/controllers/base_controller.py

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Controlador base con funcionalidad común.
"""

import logging
from PyQt6.QtCore import QObject

class BaseController(QObject):
    """
    Controlador base que proporciona funcionalidad común.
    Todos los controladores especializados heredan de esta clase.
    """
    
    def __init__(self, model, view, parent_controller=None):
        super().__init__()
        self.model = model
        self.view = view
        self.parent_controller = parent_controller
        self.logger = logging.getLogger(self.__class__.__name__)
    
    def show_message(self, title, message, message_type="info"):
        """Muestra un mensaje al usuario."""
        if self.view:
            self.view.show_message(title, message, message_type)
    
    def show_confirmation(self, title, message):
        """Muestra un diálogo de confirmación."""
        if self.view:
            return self.view.show_confirmation_dialog(title, message)
        return False
    
    def get_db(self):
        """Obtiene la instancia de DatabaseManager."""
        return self.model.db if self.model else None

### Día 3: Crear MainController (Coordinador)

Crear: app/controllers/main_controller.py

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Controlador principal que coordina todos los sub-controladores.
"""

import logging
from PyQt6.QtCore import QObject
from .base_controller import BaseController

# Importar sub-controladores (se crearán después)
from .product_controller import ProductController
from .calculation_controller import CalculationController
from .report_controller import ReportController
from .worker_controller import WorkerController
from .machine_controller import MachineController
from .preproceso_controller import PreprocesoController
from .lote_controller import LoteController
from .traceability_controller import TraceabilityController

class MainController(BaseController):
    """
    Controlador principal que coordina la aplicación.
    
    Responsabilidades:
    - Inicializar sub-controladores
    - Coordinar navegación
    - Gestionar autenticación
    - Orquestar interacciones entre controladores
    """
    
    def __init__(self, model, view, schedule_manager):
        super().__init__(model, view, None)
        self.schedule_manager = schedule_manager
        self.logger = logging.getLogger("MainController")
        
        # Estado de usuario
        self.current_user = None
        
        # Inicializar sub-controladores
        self._init_sub_controllers()
        
        # Inicializar componentes de trazabilidad
        self._init_traceability_components()
        
        self.logger.info("MainController inicializado correctamente")
    
    def _init_sub_controllers(self):
        """Inicializa todos los controladores especializados."""
        self.product_controller = ProductController(self.model, self.view, self)
        self.calculation_controller = CalculationController(self.model, self.view, self)
        self.report_controller = ReportController(self.model, self.view, self)
        self.worker_controller = WorkerController(self.model, self.view, self)
        self.machine_controller = MachineController(self.model, self.view, self)
        self.preproceso_controller = PreprocesoController(self.model, self.view, self)
        self.lote_controller = LoteController(self.model, self.view, self)
        self.traceability_controller = TraceabilityController(self.model, self.view, self)
        
        self.logger.info("Sub-controladores inicializados")
    
    def _init_traceability_components(self):
        """Inicializa componentes de trazabilidad (QR, cámaras, etc.)."""
        from core.camera_manager import CameraManager
        from core.qr_generator import QrGenerator
        from core.label_manager import LabelManager
        
        self.camera_manager = CameraManager(max_cameras=10, detection_timeout=2.0)
        self.qr_generator = QrGenerator()
        self.label_manager = LabelManager(templates_dir="templates", qr_generator=self.qr_generator)
        self.qr_scanner = None  # Se inicializa después de detección de cámaras
        
        self.logger.info("Componentes de trazabilidad inicializados")
    
    def connect_signals(self):
        """Conecta las señales de todos los controladores."""
        self.logger.debug("Conectando señales de sub-controladores...")
        
        # Cada sub-controlador se encarga de sus propias señales
        self.product_controller.connect_signals()
        self.calculation_controller.connect_signals()
        self.report_controller.connect_signals()
        self.worker_controller.connect_signals()
        self.machine_controller.connect_signals()
        self.preproceso_controller.connect_signals()
        self.lote_controller.connect_signals()
        
        # Conectar señales del modelo
        self.model.product_deleted_signal.connect(self._on_data_changed)
        
        self.logger.info("✓ Todas las señales conectadas correctamente")
    
    def _on_data_changed(self):
        """Callback cuando cambian los datos."""
        # Notificar a controladores relevantes
        pass
    
    def switch_page(self, page_name):
        """Cambia a una página específica."""
        if self.view:
            self.view.switch_page(page_name)
    
    def handle_login(self):
        """Gestiona el proceso de login."""
        from ui.dialogs import LoginDialog
        
        dialog = LoginDialog(self.view if self.view else None)
        if dialog.exec() == QDialog.DialogCode.Accepted:
            username, password = dialog.get_credentials()
            user_data = self.model.db.authenticate_user(username, password)
            
            if user_data:
                self.current_user = user_data
                self.logger.info(f"Login exitoso: {username} ({user_data['role']})")
                return (user_data, True)
            else:
                self.logger.warning("Login fallido: credenciales incorrectas")
                return (None, False)
        else:
            self.logger.info("Login cancelado por el usuario")
            return None
    
    # [Más métodos de coordinación...]

### Día 4: Actualizar app.py para usar nueva estructura

Modificar: app.py (temporal - manteniendo compatibilidad)

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Punto de entrada de la aplicación.
Este archivo ahora solo importa y delega a los módulos correspondientes.
"""

import sys
import logging
from PyQt6.QtWidgets import QApplication, QMessageBox

# Imports de la nueva estructura
from app.models.app_model import AppModel
from app.views.main_view import MainView
from app.controllers.main_controller import MainController

# Imports antiguos que todavía se usan
from database.database_manager import DatabaseManager
from schedule_config import ScheduleConfig

# Funciones auxiliares (se mantienen aquí por ahora)
def setup_logging():
    """Configura el sistema de logging."""
    # [Código actual de setup_logging...]
    pass

def resource_path(relative_path):
    """Obtiene la ruta absoluta al recurso."""
    # [Código actual de resource_path...]
    pass

# =================================================================================
# BLOQUE DE EJECUCIÓN PRINCIPAL
# =================================================================================
if __name__ == "__main__":
    setup_logging()
    app = QApplication(sys.argv)
    
    try:
        # Inicializar base de datos
        db_manager = DatabaseManager(db_path="montaje.db")
        schedule_manager = ScheduleConfig(db_manager)
        
        # Crear componentes MVC con nueva estructura
        model = AppModel(db_manager)
        view = MainView()
        controller = MainController(model, view, schedule_manager)
        
        # Asignar controller a vista
        view.controller = controller
        view.init_ui()
        view.set_controller(controller)
        
        # Login
        login_result = controller.handle_login()
        if not login_result:
            sys.exit(0)
        
        user_data, authenticated = login_result
        if not authenticated:
            QMessageBox.warning(None, "Acceso Denegado", "Credenciales incorrectas")
            sys.exit(1)
        
        # Mostrar interfaz según rol
        if user_data.get('role') == 'Trabajador':
            # TODO: Implementar interfaz de trabajador
            pass
        else:
            controller.view.show()
            controller.connect_signals()
        
        logging.info("Aplicación iniciada correctamente")
        sys.exit(app.exec())
        
    except Exception as e:
        logging.critical(f"Error crítico: {e}", exc_info=True)
        QMessageBox.critical(None, "Error Crítico", str(e))
        sys.exit(1)

### Checklist Fase 2

- ☐ Estructura de carpetas creada

- ☐ app/models/app_model.py creado y funcionando

- ☐ app/views/main_view.py creado y funcionando

- ☐ app/controllers/base_controller.py creado

- ☐ app/controllers/main_controller.py creado (solo esqueleto)

- ☐ app.py actualizado para usar nueva estructura

- ☐ Tests baseline todavía pasando

- ☐ Aplicación arranca sin errores

## FASE 3: CREACIÓN DE SERVICIOS (4-5 días)

### Objetivo

Extraer lógica de negocio de controladores a servicios reutilizables.

### Día 1-2: ProductService

Crear: app/services/product_service.py

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Servicio de gestión de productos.
Encapsula toda la lógica de negocio relacionada con productos.
"""

import logging
from typing import List, Dict, Optional, Tuple

class ProductService:
    """
    Servicio para gestión de productos.
    
    Responsabilidades:
    - Validación de datos de productos
    - Lógica de negocio de productos
    - Coordinación con repositorios
    - Procesamiento de subfabricaciones
    """
    
    def __init__(self, db_manager):
        self.db = db_manager
        self.product_repo = db_manager.product_repo
        self.logger = logging.getLogger("ProductService")
    
    def create_product(self, product_data: dict, subfabricaciones: List[dict] = None) -> Tuple[bool, str]:
        """
        Crea un nuevo producto con validaciones completas.
        
        Args:
            product_data: Datos del producto
            subfabricaciones: Lista de subfabricaciones (opcional)
        
        Returns:
            Tuple (éxito, mensaje)
        """
        try:
            # Validar datos
            is_valid, error_msg = self.validate_product_data(product_data)
            if not is_valid:
                return False, error_msg
            
            # Verificar si ya existe
            if self.product_exists(product_data['codigo']):
                return False, f"El producto {product_data['codigo']} ya existe"
            
            # Crear producto
            result = self.product_repo.add_product(product_data, subfabricaciones)
            
            if result:
                self.logger.info(f"Producto {product_data['codigo']} creado exitosamente")
                return True, "Producto creado correctamente"
            else:
                return False, "Error al guardar el producto"
                
        except Exception as e:
            self.logger.error(f"Error creando producto: {e}")
            return False, f"Error: {str(e)}"
    
    def update_product(self, codigo: str, product_data: dict) -> Tuple[bool, str]:
        """Actualiza un producto existente."""
        try:
            # Validar que existe
            if not self.product_exists(codigo):
                return False, f"Producto {codigo} no encontrado"
            
            # Validar datos
            is_valid, error_msg = self.validate_product_data(product_data)
            if not is_valid:
                return False, error_msg
            
            # Actualizar
            result = self.product_repo.update_product(codigo, product_data)
            
            if result:
                self.logger.info(f"Producto {codigo} actualizado exitosamente")
                return True, "Producto actualizado correctamente"
            else:
                return False, "Error al actualizar el producto"
                
        except Exception as e:
            self.logger.error(f"Error actualizando producto: {e}")
            return False, f"Error: {str(e)}"
    
    def delete_product(self, codigo: str) -> Tuple[bool, str]:
        """Elimina un producto y sus dependencias."""
        try:
            # Verificar que existe
            if not self.product_exists(codigo):
                return False, f"Producto {codigo} no encontrado"
            
            # Verificar dependencias críticas
            dependencies = self.get_product_dependencies(codigo)
            if dependencies:
                return False, f"No se puede eliminar: tiene dependencias activas"
            
            # Eliminar
            result = self.product_repo.delete_product(codigo)
            
            if result:
                self.logger.info(f"Producto {codigo} eliminado exitosamente")
                return True, "Producto eliminado correctamente"
            else:
                return False, "Error al eliminar el producto"
                
        except Exception as e:
            self.logger.error(f"Error eliminando producto: {e}")
            return False, f"Error: {str(e)}"
    
    def validate_product_data(self, data: dict) -> Tuple[bool, str]:
        """
        Valida los datos de un producto.
        
        Returns:
            Tuple (es_válido, mensaje_error)
        """
        required_fields = ['codigo', 'descripcion', 'departamento']
        
        for field in required_fields:
            if field not in data or not data[field]:
                return False, f"El campo '{field}' es obligatorio"
        
        # Validar código
        codigo = data['codigo'].strip()
        if len(codigo) < 3:
            return False, "El código debe tener al menos 3 caracteres"
        
        # Validar tipo de trabajador
        if 'tipo_trabajador' in data:
            tipo = data['tipo_trabajador']
            if tipo not in [1, 2, 3]:
                return False, "Tipo de trabajador inválido"
        
        return True, ""
    
    def product_exists(self, codigo: str) -> bool:
        """Verifica si un producto existe."""
        product = self.product_repo.get_product_details(codigo)
        return product is not None
    
    def get_product_dependencies(self, codigo: str) -> Dict:
        """Obtiene las dependencias de un producto."""
        # Verificar si está en fabricaciones activas
        # Verificar si tiene iteraciones pendientes
        # etc.
        return {}
    
    def search_products(self, query: str) -> List[Tuple]:
        """Busca productos por código o descripción."""
        return self.product_repo.search_products(query)
    
    def get_all_products(self) -> List[Tuple]:
        """Obtiene todos los productos."""
        return self.product_repo.get_all_products()
    
    def get_product_details(self, codigo: str) -> Optional[dict]:
        """Obtiene detalles completos de un producto."""
        return self.product_repo.get_product_details(codigo)

### Día 2-3: CalculationService

Crear: app/services/calculation_service.py

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Servicio de cálculos y simulaciones.
Encapsula la lógica de cálculo de tiempos y optimización.
"""

import logging
from datetime import datetime, date
from typing import List, Dict, Optional, Tuple
from time_calculator import CalculadorDeTiempos
from simulation_engine import Optimizer
from simulation_adapter import AdaptadorScheduler

class CalculationService:
    """
    Servicio para cálculos y simulaciones de producción.
    
    Responsabilidades:
    - Preparar datos para simulación
    - Ejecutar motor de cálculo
    - Procesar resultados
    - Validar parámetros
    """
    
    def __init__(self, db_manager, schedule_manager):
        self.db = db_manager
        self.schedule_manager = schedule_manager
        self.logger = logging.getLogger("CalculationService")
        
        # Cache de últimos resultados
        self.last_simulation_results = None
        self.last_audit_log = None
    
    def calculate_product_times(
        self, 
        product_code: str, 
        units: int,
        start_date: date,
        end_date: date,
        optimization_params: dict = None
    ) -> Tuple[bool, Optional[dict], Optional[list], str]:
        """
        Calcula los tiempos de producción para un producto.
        
        Args:
            product_code: Código del producto
            units: Número de unidades
            start_date: Fecha de inicio
            end_date: Fecha fin deseada
            optimization_params: Parámetros de optimización (opcional)
        
        Returns:
            Tuple (éxito, resultados, auditoría, mensaje)
        """
        try:
            # 1. Validar parámetros
            is_valid, error_msg = self._validate_calculation_params(
                product_code, units, start_date, end_date
            )
            if not is_valid:
                return False, None, None, error_msg
            
            # 2. Obtener datos del producto
            product_data = self._prepare_product_data(product_code)
            if not product_data:
                return False, None, None, f"Producto {product_code} no encontrado"
            
            # 3. Obtener flujo de producción
            production_flow = self._get_production_flow(product_code, units)
            if not production_flow:
                return False, None, None, "No se pudo obtener el flujo de producción"
            
            # 4. Configurar optimizador
            optimizer = self._create_optimizer(
                production_flow, 
                start_date, 
                end_date,
                optimization_params
            )
            
            # 5. Ejecutar simulación
            results, audit_log = self._run_simulation(optimizer, start_date, end_date, units)
            
            # 6. Procesar y validar resultados
            if results:
                self.last_simulation_results = results
                self.last_audit_log = audit_log
                
                self.logger.info(f"Cálculo exitoso para {product_code} x{units}")
                return True, results, audit_log, "Cálculo completado"
            else:
                return False, None, None, "La simulación no produjo resultados"
                
        except Exception as e:
            self.logger.error(f"Error en cálculo: {e}", exc_info=True)
            return False, None, None, f"Error: {str(e)}"
    
    def _validate_calculation_params(
        self, 
        product_code: str, 
        units: int,
        start_date: date, 
        end_date: date
    ) -> Tuple[bool, str]:
        """Valida los parámetros de cálculo."""
        
        if not product_code:
            return False, "Código de producto requerido"
        
        if units <= 0:
            return False, "Las unidades deben ser mayor a cero"
        
        if units > 10000:
            return False, "Número de unidades excesivo (máx 10,000)"
        
        if start_date >= end_date:
            return False, "La fecha de inicio debe ser anterior a la fecha fin"
        
        return True, ""
    
    def _prepare_product_data(self, product_code: str) -> Optional[dict]:
        """Prepara los datos del producto para el cálculo."""
        product_details = self.db.product_repo.get_product_details(product_code)
        if not product_details:
            return None
        
        # Obtener subfabricaciones
        subfabs = self.db.product_repo.get_product_subfabricaciones(product_code)
        
        # Obtener procesos mecánicos
        procesos = self.db.product_repo.get_product_procesos_mecanicos(product_code)
        
        return {
            'details': product_details,
            'subfabricaciones': subfabs,
            'procesos_mecanicos': procesos
        }
    
    def _get_production_flow(self, product_code: str, units: int) -> Optional[list]:
        """Obtiene el flujo de producción del producto."""
        # Implementar lógica para obtener/crear flujo de producción
        pass
    
    def _create_optimizer(
        self, 
        production_flow: list,
        start_date: date,
        end_date: date,
        optimization_params: dict = None
    ) -> Optimizer:
        """Crea y configura el optimizador."""
        
        # Parámetros por defecto
        params = optimization_params or {
            'max_iterations': 100,
            'allow_overtime': False,
            'parallel_tasks': True
        }
        
        # Crear calculador de tiempos
        time_calculator = CalculadorDeTiempos(
            production_flow,
            self.schedule_manager,
            start_date,
            end_date
        )
        
        # Crear optimizador
        optimizer = Optimizer(
            time_calculator=time_calculator,
            max_iterations=params['max_iterations']
        )
        
        return optimizer
    
    def _run_simulation(
        self, 
        optimizer: Optimizer,
        start_date: date,
        end_date: date,
        units: int
    ) -> Tuple[Optional[dict], Optional[list]]:
        """Ejecuta la simulación."""
        
        # Crear adaptador
        adapter = AdaptadorScheduler(
            optimizer=optimizer,
            start_date=start_date,
            end_date=end_date,
            units=units
        )
        
        # Ejecutar
        results = adapter.run()
        audit_log = adapter.get_audit_log()
        
        return results, audit_log

### Día 3-4: ReportService

Crear: app/services/report_service.py

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Servicio de generación de reportes.
Encapsula la lógica de creación de informes.
"""

import logging
from typing import List, Dict, Optional, Tuple
from report_strategy import (
    GeneradorDeInformes,
    ReporteHistorialIteracion,
    ReporteHistorialFabricacion,
    ReportePilaFabricacionExcelMejorado
)

class ReportService:
    """
    Servicio para generación de reportes.
    
    Responsabilidades:
    - Preparar datos para reportes
    - Generar reportes en distintos formatos
    - Validar parámetros
    """
    
    def __init__(self, db_manager):
        self.db = db_manager
        self.logger = logging.getLogger("ReportService")
        self.report_generator = GeneradorDeInformes()
    
    def generate_product_history_report(
        self, 
        product_code: str,
        output_path: str
    ) -> Tuple[bool, str]:
        """
        Genera un reporte del historial de un producto.
        
        Args:
            product_code: Código del producto
            output_path: Ruta donde guardar el reporte
        
        Returns:
            Tuple (éxito, mensaje)
        """
        try:
            # Obtener historial
            history = self._get_product_history(product_code)
            if not history:
                return False, f"No hay historial para el producto {product_code}"
            
            # Crear reporte
            report_strategy = ReporteHistorialIteracion()
            result = self.report_generator.generate_report(
                strategy=report_strategy,
                data=history,
                output_path=output_path
            )
            
            if result:
                self.logger.info(f"Reporte generado: {output_path}")
                return True, f"Reporte guardado en {output_path}"
            else:
                return False, "Error al generar el reporte"
                
        except Exception as e:
            self.logger.error(f"Error generando reporte: {e}")
            return False, f"Error: {str(e)}"
    
    def generate_fabrication_report(
        self,
        fabricacion_id: int,
        output_path: str,
        format: str = "pdf"
    ) -> Tuple[bool, str]:
        """Genera un reporte de una fabricación."""
        # Implementar...
        pass
    
    def generate_pila_report(
        self,
        pila_id: int,
        output_path: str
    ) -> Tuple[bool, str]:
        """Genera un reporte de una pila guardada."""
        # Implementar...
        pass
    
    def _get_product_history(self, product_code: str) -> Optional[List[dict]]:
        """Obtiene el historial completo de un producto."""
        iterations = self.db.get_product_iterations(product_code)
        return iterations if iterations else None

### Día 5: Más Servicios

Crear otros servicios según necesidad: - app/services/import_export_service.py - app/services/traceability_service.py - app/services/backup_service.py

### Checklist Fase 3

- ☐ ProductService creado y testeado

- ☐ CalculationService creado y testeado

- ☐ ReportService creado y testeado

- ☐ Tests unitarios para cada servicio

- ☐ Documentación de API de servicios

- ☐ Los servicios están desacoplados de PyQt

## FASE 4: CREACIÓN DE CONTROLADORES ESPECIALIZADOS (5-7 días)

### Objetivo

Crear un controlador por área funcional, moviendo código desde AppController.

### Estructura General de un Controlador

# Ejemplo: app/controllers/product_controller.py

class ProductController(BaseController):
    """
    Controlador para gestión de productos.
    
    Responsabilidades:
    - Conectar señales de UI relacionadas con productos
    - Validar entrada de usuario
    - Coordinar con ProductService
    - Actualizar vista con resultados
    """
    
    def __init__(self, model, view, parent_controller):
        super().__init__(model, view, parent_controller)
        
        # Servicio de productos
        self.product_service = ProductService(self.model.db)
        
        # Estado local
        self._current_product = None
    
    def connect_signals(self):
        """Conecta las señales relacionadas con productos."""
        # Obtener widget de gestión de datos
        gestion_widget = self.view.pages.get('gestion_datos')
        if not gestion_widget:
            return
        
        # Conectar botones
        gestion_widget.add_product_btn.clicked.connect(self.on_add_product)
        gestion_widget.edit_product_btn.clicked.connect(self.on_edit_product)
        gestion_widget.delete_product_btn.clicked.connect(self.on_delete_product)
        
        # Conectar lista
        gestion_widget.product_list.itemClicked.connect(self.on_product_selected)
        
        # Conectar búsqueda
        gestion_widget.search_box.textChanged.connect(self.on_search_products)
    
    def on_add_product(self):
        """Maneja la adición de un producto."""
        # Mostrar diálogo
        dialog = ProductDetailsDialog(self.view)
        if dialog.exec() != QDialog.DialogCode.Accepted:
            return
        
        # Obtener datos
        product_data = dialog.get_product_data()
        
        # Validar y crear usando servicio
        success, message = self.product_service.create_product(product_data)
        
        # Mostrar resultado
        if success:
            self.show_message("Éxito", message, "info")
            self._refresh_product_list()
            self.model.product_added_signal.emit(product_data['codigo'])
        else:
            self.show_message("Error", message, "warning")
    
    def on_edit_product(self):
        """Maneja la edición de un producto."""
        # Implementar...
        pass
    
    def on_delete_product(self):
        """Maneja la eliminación de un producto."""
        if not self._current_product:
            self.show_message("Error", "Seleccione un producto", "warning")
            return
        
        # Confirmar
        codigo = self._current_product['codigo']
        if not self.show_confirmation(
            "Confirmar Eliminación",
            f"¿Está seguro de eliminar el producto {codigo}?"
        ):
            return
        
        # Eliminar usando servicio
        success, message = self.product_service.delete_product(codigo)
        
        # Mostrar resultado
        if success:
            self.show_message("Éxito", message, "info")
            self._refresh_product_list()
            self.model.product_deleted_signal.emit()
        else:
            self.show_message("Error", message, "warning")
    
    def on_product_selected(self, item):
        """Maneja la selección de un producto."""
        codigo = item.text().split(' - ')[0]
        self._current_product = self.product_service.get_product_details(codigo)
        # Actualizar detalles en vista...
    
    def on_search_products(self, query):
        """Maneja la búsqueda de productos."""
        results = self.product_service.search_products(query)
        self._update_product_list(results)
    
    def _refresh_product_list(self):
        """Actualiza la lista de productos."""
        products = self.product_service.get_all_products()
        self._update_product_list(products)
    
    def _update_product_list(self, products):
        """Actualiza el widget de lista con los productos."""
        # Implementar...
        pass

### Controladores a Crear

Día 1-2: ProductController - Gestión de productos - Subfabricaciones - Procesos mecánicos - ~300 líneas

Día 2-3: CalculationController - Cálculo de tiempos - Gestión de simulaciones - Manejo de threads/workers - ~350 líneas

Día 3-4: ReportController - Búsqueda de elementos - Generación de reportes - Exportación - ~250 líneas

Día 4-5: WorkerController, MachineController - Gestión de trabajadores - Gestión de máquinas - ~200 líneas cada uno

Día 5-6: PreprocesoController, LoteController - Gestión de preprocesos - Gestión de lotes - ~200 líneas cada uno

Día 6-7: TraceabilityController - Gestión de QR - Cámaras - Etiquetas - ~200 líneas

### Checklist Fase 4

- ☐ ProductController creado y funcionando

- ☐ CalculationController creado y funcionando

- ☐ ReportController creado y funcionando

- ☐ WorkerController creado y funcionando

- ☐ MachineController creado y funcionando

- ☐ PreprocesoController creado y funcionando

- ☐ LoteController creado y funcionando

- ☐ TraceabilityController creado y funcionando

- ☐ Todos los controladores tienen tests

- ☐ MainController actualizado para usar sub-controladores

## FASE 5: MIGRACIÓN INCREMENTAL Y LIMPIEZA (3-4 días)

### Objetivo

Eliminar código legacy de app.py y consolidar nueva estructura.

### Día 1-2: Migrar Métodos Restantes

Para cada método en AppController del app.py original:

- Identificar el controlador/servicio destino

- Mover el método al lugar correspondiente

- Actualizar referencias

- Ejecutar tests

- Comentar código viejo en app.py

- Si tests pasan, eliminar código viejo

### Día 3: Limpieza Final de app.py

Objetivo: app.py debe quedar en ~200 líneas

# app.py (VERSIÓN FINAL)
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Punto de entrada de la aplicación Evolución Tiempos.
"""

import sys
import logging
from PyQt6.QtWidgets import QApplication, QMessageBox

from app.models.app_model import AppModel
from app.views.main_view import MainView
from app.controllers.main_controller import MainController
from database.database_manager import DatabaseManager
from schedule_config import ScheduleConfig
from utils import setup_logging, resource_path

def main():
    """Función principal de arranque."""
    setup_logging()
    app = QApplication(sys.argv)
    
    try:
        # Inicializar componentes
        db_manager = DatabaseManager(db_path="montaje.db")
        schedule_manager = ScheduleConfig(db_manager)
        
        # Crear MVC
        model = AppModel(db_manager)
        view = MainView()
        controller = MainController(model, view, schedule_manager)
        
        # Configurar vista
        view.controller = controller
        view.init_ui()
        view.set_controller(controller)
        
        # Login
        login_result = controller.handle_login()
        if not login_result:
            return 0
        
        user_data, authenticated = login_result
        if not authenticated:
            QMessageBox.warning(None, "Acceso Denegado", "Credenciales incorrectas")
            return 1
        
        # Mostrar interfaz
        role = user_data.get('role', '')
        if role == 'Trabajador':
            controller.launch_worker_interface()
        else:
            controller.view.show()
            controller.connect_signals()
        
        logging.info("Aplicación iniciada correctamente")
        return app.exec()
        
    except Exception as e:
        logging.critical(f"Error crítico: {e}", exc_info=True)
        QMessageBox.critical(None, "Error Crítico", str(e))
        return 1

if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())

### Día 4: Documentación Final

Crear documentación de la nueva arquitectura:

# ARQUITECTURA_APP.md

## Estructura del Proyecto

### Capa de Presentación (UI)
- `app/views/main_view.py`: Vista principal
- `ui/widgets/`: Widgets especializados
- `ui/dialogs/`: Diálogos

### Capa de Controladores
- `app/controllers/main_controller.py`: Coordinador principal
- `app/controllers/product_controller.py`: Gestión de productos
- `app/controllers/calculation_controller.py`: Cálculos
- `app/controllers/report_controller.py`: Reportes
- [...]

### Capa de Servicios (Lógica de Negocio)
- `app/services/product_service.py`: Lógica de productos
- `app/services/calculation_service.py`: Lógica de cálculos
- `app/services/report_service.py`: Lógica de reportes
- [...]

### Capa de Datos
- `database/database_manager.py`: Gestor de BD
- `database/repositories/`: Repositorios especializados
- `database/models.py`: Modelos SQLAlchemy

## Flujo de Datos

Usuario → Vista → Controlador → Servicio → Repositorio → BD
                    ↓
                  Modelo
                  
## Principios Aplicados

1. **Separación de Responsabilidades**
   - Vista: Solo UI
   - Controlador: Coordinación
   - Servicio: Lógica de negocio
   - Repositorio: Acceso a datos

2. **Inyección de Dependencias**
   - Los controladores reciben servicios
   - Los servicios reciben repositorios

3. **Testabilidad**
   - Servicios independientes de PyQt
   - Lógica de negocio aislada

4. **Mantenibilidad**
   - Archivos pequeños (~200-400 líneas)
   - Responsabilidades claras
   - Fácil localización de código

### Checklist Fase 5

- ☐ Todos los métodos migrados

- ☐ app.py reducido a ~200 líneas

- ☐ Código legacy eliminado

- ☐ Sin imports no usados

- ☐ Documentación completa

- ☐ Tests pasando al 100%

## FASE 6: TESTING Y VALIDACIÓN (2-3 días)

### Objetivo

Garantizar que todo funciona correctamente y no hay regresiones.

### Día 1: Tests de Integración

Crear: tests/integration/test_full_workflows.py

"""Tests de integración para workflows completos."""

def test_product_creation_workflow(app_fixture):
    """Test flujo completo de creación de producto."""
    controller = app_fixture['controller']
    
    # 1. Crear producto
    product_data = {
        'codigo': 'TEST001',
        'descripcion': 'Producto de prueba',
        'departamento': 'Montaje',
        'tipo_trabajador': 1
    }
    
    success, msg = controller.product_controller.product_service.create_product(product_data)
    assert success
    
    # 2. Verificar que aparece en lista
    products = controller.product_controller.product_service.get_all_products()
    assert any(p[0] == 'TEST001' for p in products)
    
    # 3. Editar producto
    product_data['descripcion'] = 'Descripción actualizada'
    success, msg = controller.product_controller.product_service.update_product(
        'TEST001', product_data
    )
    assert success
    
    # 4. Eliminar producto
    success, msg = controller.product_controller.product_service.delete_product('TEST001')
    assert success
    
    # 5. Verificar que no existe
    products = controller.product_controller.product_service.get_all_products()
    assert not any(p[0] == 'TEST001' for p in products)

def test_calculation_workflow(app_fixture):
    """Test flujo completo de cálculo."""
    # Implementar...
    pass

def test_report_generation_workflow(app_fixture):
    """Test flujo completo de generación de reporte."""
    # Implementar...
    pass

### Día 2: Tests de UI

Crear: tests/ui/test_user_interactions.py

"""Tests de interacciones de usuario."""
import pytest
from PyQt6.QtTest import QTest
from PyQt6.QtCore import Qt

def test_product_addition_via_ui(qtbot, app_fixture):
    """Test adición de producto desde UI."""
    view = app_fixture['view']
    controller = app_fixture['controller']
    
    # Navegar a gestión de datos
    controller.switch_page('gestion_datos')
    
    # Obtener widget
    gestion_widget = view.pages['gestion_datos']
    
    # Click en añadir producto
    QTest.mouseClick(gestion_widget.add_product_btn, Qt.MouseButton.LeftButton)
    
    # Verificar que se abre el diálogo
    # [más tests de UI...]

### Día 3: Tests de Rendimiento

"""Tests de rendimiento."""
import pytest
import time

def test_product_list_performance(app_fixture):
    """Verifica que listar productos sea rápido."""
    service = app_fixture['controller'].product_controller.product_service
    
    start = time.time()
    products = service.get_all_products()
    elapsed = time.time() - start
    
    # Debe tomar menos de 100ms
    assert elapsed < 0.1
    assert len(products) >= 0

def test_calculation_performance(app_fixture):
    """Verifica rendimiento de cálculos."""
    # Implementar...
    pass

### Checklist Fase 6

- ☐ Tests de integración pasando

- ☐ Tests de UI pasando

- ☐ Tests de rendimiento pasando

- ☐ Cobertura de tests > 80%

- ☐ Sin errores en logs

- ☐ Sin warnings críticos

## 📦 RESULTADO FINAL

### Estructura del Proyecto (Después)

proyecto/
├── app.py                         (~200 líneas - punto de entrada)
├── app/
│   ├── __init__.py
│   ├── models/
│   │   ├── __init__.py
│   │   └── app_model.py           (~800 líneas)
│   ├── views/
│   │   ├── __init__.py
│   │   └── main_view.py           (~400 líneas)
│   ├── controllers/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── base_controller.py     (~100 líneas)
│   │   ├── main_controller.py     (~400 líneas)
│   │   ├── product_controller.py  (~300 líneas)
│   │   ├── calculation_controller.py (~350 líneas)
│   │   ├── report_controller.py   (~250 líneas)
│   │   ├── worker_controller.py   (~200 líneas)
│   │   ├── machine_controller.py  (~200 líneas)
│   │   ├── preproceso_controller.py (~200 líneas)
│   │   ├── lote_controller.py     (~150 líneas)
│   │   └── traceability_controller.py (~200 líneas)
│   └── services/
│       ├── __init__.py
│       ├── product_service.py     (~300 líneas)
│       ├── calculation_service.py (~400 líneas)
│       ├── report_service.py      (~300 líneas)
│       ├── import_export_service.py (~250 líneas)
│       └── traceability_service.py (~200 líneas)
├── database/
│   ├── database_manager.py        (~500 líneas - reducido)
│   ├── repositories/              (11 repositorios)
│   └── models.py
├── ui/
│   ├── widgets/                   (14 widgets)
│   └── dialogs/                   (17 diálogos)
├── core/                          (utilidades)
├── tests/
│   ├── unit/
│   ├── integration/
│   └── ui/
└── docs/
    ├── ARQUITECTURA_APP.md
    ├── GUIA_DESARROLLO.md
    └── API_SERVICES.md

### Comparación

| Métrica | Antes | Después | Mejora |
| --- | --- | --- | --- |
| Líneas en app.py | 6,587 | ~200 | -97% |
| Líneas en controladores | 5,123 (1 archivo) | ~2,150 (9 archivos) | -58% |
| Archivos totales | 3 clases en 1 archivo | 23 módulos en estructura clara | +667% |
| Líneas promedio por archivo | 2,196 | ~200-400 | -82% |
| Testabilidad | Baja | Alta | +∞ |
| Mantenibilidad | Baja | Alta | +∞ |
| Acoplamiento | Alto | Bajo | -70% |

## ⚠️ RIESGOS Y MITIGACIONES

### Riesgo 1: Romper Funcionalidad Existente

Mitigación: - Tests baseline completos antes de empezar - Migración incremental - Mantener código viejo comentado hasta validar - Tests en cada paso

### Riesgo 2: Referencias Circulares

Mitigación: - Diseñar jerarquía clara de dependencias - Usar inyección de dependencias - Evitar imports circulares

### Riesgo 3: Tiempo de Desarrollo

Mitigación: - Plan detallado por fases - Priorizar funcionalidad crítica - Permitir migración parcial

### Riesgo 4: Compatibilidad con Código Existente

Mitigación: - Mantener interfaces públicas - Crear wrappers de compatibilidad si necesario - Documentar cambios de API

## 📝 CHECKLIST EJECUTIVO COMPLETO

### Preparación

- ☐ Backup completo del proyecto

- ☐ Rama de desarrollo creada

- ☐ Documentación del estado actual completada

- ☐ Tests baseline escritos y pasando

### Fase 1: Preparación (2-3 días)

- ☐ Inventario de métodos completado

- ☐ Mapa de dependencias creado

- ☐ Tests baseline al 100%

### Fase 2: Estructura (3-4 días)

- ☐ Carpetas creadas

- ☐ AppModel movido

- ☐ MainView movido

- ☐ BaseController creado

- ☐ MainController esqueleto creado

- ☐ app.py actualizado

- ☐ Aplicación arranca sin errores

### Fase 3: Servicios (4-5 días)

- ☐ ProductService creado y testeado

- ☐ CalculationService creado y testeado

- ☐ ReportService creado y testeado

- ☐ Otros servicios creados

### Fase 4: Controladores (5-7 días)

- ☐ ProductController creado

- ☐ CalculationController creado

- ☐ ReportController creado

- ☐ WorkerController creado

- ☐ MachineController creado

- ☐ PreprocesoController creado

- ☐ LoteController creado

- ☐ TraceabilityController creado

### Fase 5: Migración y Limpieza (3-4 días)

- ☐ Todos los métodos migrados

- ☐ app.py limpio (~200 líneas)

- ☐ Código legacy eliminado

- ☐ Documentación actualizada

### Fase 6: Testing (2-3 días)

- ☐ Tests de integración pasando

- ☐ Tests de UI pasando

- ☐ Tests de rendimiento pasando

- ☐ Cobertura > 80%

### Finalización

- ☐ Documentación completa

- ☐ README actualizado

- ☐ CHANGELOG creado

- ☐ PR creado

- ☐ Code review

- ☐ Merge a main

## 🚀 SIGUIENTES PASOS

- Revisar este documento completamente

- Crear issues/tickets para cada fase

- Asignar prioridades (¿qué es crítico?)

- Estimar tiempo real por tu velocidad

- Comenzar con Fase 1 (Preparación)

- Iterar y ajustar según progreses

Fecha de creación: Noviembre 2025
Última actualización: Noviembre 2025
Estado: ✅ Listo para implementación
Tiempo estimado total: 20-28 días de desarrollo

## 💡 NOTAS FINALES

Este plan sigue los mismos principios que usaste exitosamente para la migración de database_manager.py:

- ✅ Documentación exhaustiva primero

- ✅ Tests antes de cambiar código

- ✅ Migración incremental

- ✅ Validación en cada paso

- ✅ No romper funcionalidad

La diferencia es que aquí no solo migramos código, sino que reestructuramos la arquitectura completa para: - Mejorar la mantenibilidad - Facilitar el testing - Reducir el acoplamiento - Clarificar responsabilidades - Facilitar futuras expansiones

¡Éxito con la refactorización! 🎉